# Codex 第十六轮反馈：真实实验验收与正式部署前准备要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，目前项目已经完成：

1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 可替换模型适配层；
4. PostgreSQL 业务服务；
5. Participant 登录、说明、对话页面；
6. Admin 查询与导出页面；
7. API 与前后端基础联调；
8. Step 6.3 最小业务闭环。

当前 README 已明确：

- 工程 API 原型已经完成；
- 业务数据库已经接入；
- 页面基础流程已经实现；
- 外部真实模型仍未完成正式验收。

因此下一阶段重点：

不是继续增加功能，而是完成“真实实验可运行性验收”。

---

一、真实模型接入最终验收

当前最大未完成项：

真实模型端到端运行。

请完成：

真实模型配置

↓

Model Adapter

↓

AI Orchestrator

↓

状态机

↓

数据库记录

重点验证：

1. 模型回复是否稳定；

2. 延迟是否满足实验体验；

3. 超时是否正确处理；

4. 异常回复是否被validator拦截；

5. 模型失败是否不会影响state。

需要输出：

model_name

provider

temperature

max_tokens

latency

retry_count

validator_result

fallback_count

---

二、建立正式实验验收流程

请新增：

experiment acceptance checklist

包括：

环境：

- Node版本；
- 数据库状态；
- 环境变量；
- 模型配置。

功能：

- 用户登录；
- 实验分配；
- 对话；
- 状态推进；
- 数据保存；
- 导出。

异常：

- 网络中断；
- 模型失败；
- 重复提交；
- 页面刷新；
- 服务重启。

---

三、认知路径专项验收

使用真实模型测试：

完整流程：

STEREOTYPE_CAPTURE

↓

VIEWPOINT_CONFIRMATION

↓

INITIAL_RATING

↓

四阶段REFAREME

↓

SECOND_RATING

↓

ACTION_INTENTION

重点检查：

1. confirmed_belief 是否唯一；

2. rating_1 与 rating_2 是否对应同一对象；

3. 四个reframe是否全部完成；

4. 用户打断流程后是否恢复；

5. 模型是否生成未经用户表达的新观点。

---

四、情感路径专项验收

测试：

PERSONA_SETUP

↓

FIRST_CONTACT

↓

MISUNDERSTANDING

↓

RESOLUTION

↓

SHARED_EXPERIENCE

↓

RELATIONSHIP

↓

ENDING_FEEDBACK

重点检查：

1. scene_state稳定；

2. scene_phase稳定；

3. 不出现剧情回溯；

4. 不提前透露结局；

5. 用户询问规则时不破坏故事状态。

---

五、实验数据质量验收

确认导出数据可以直接用于后续心理学分析。

必须包含：

participant_id

experiment_id

condition

agent_version

prompt_version

model_version

conversation_history

state_transition

experiment_variables

model_run_log

检查：

不能出现：

- message存在但state缺失；
- state变化无event；
- variable变化无来源。

---

六、管理员调试能力

正式实验前建议保留：

管理员调试模式。

管理员可查看：

current_state

event

variable

latency

validator_result

error_log

参与者不可见。

---

七、压力测试

增加：

1. 连续20-30轮长对话；

2. 多用户同时访问；

3. 多次刷新页面；

4. 模型超时；

5. 数据恢复。

目标：

确认：

- 不丢state；
- 不丢变量；
- 不重复推进；
- 不产生脏数据。

---

八、正式部署前输出要求

完成后返回：

1. 真实模型测试报告；

2. acceptance checklist；

3. 认知路径测试结果；

4. 情感路径测试结果；

5. 数据导出示例；

6. 压力测试结果；

7. 当前阻塞问题；

8. 是否达到正式实验条件。

---

九、开发原则

当前阶段：

稳定性 > 新功能 > UI优化。

不要大规模修改：

- 状态机；
- AI编排；
- 数据库；
- 前端。

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。