# 第24次反馈：导师测试放行前整改建议

## 一、当前阶段判断

根据当前验收结果，平台已经完成工程原型验证，但尚未进入导师测试阶段。

当前重点不是继续增加功能，而是完成实验参数冻结、流程约束和真实会话验收。请按照“实验可靠性优先”的原则推进。

## 二、必须优先处理的问题

1. 评分约束

需要明确：
- 评分范围（例如0-100分）；
- 评分次数；
- 评分节点；
- 未完成评分时禁止进入下一State。

所有评分必须调用统一评分组件，不允许模型自由生成评分文本替代。

## 三、互动轮次守卫

目前互动轮次仍存在风险，需要增加程序级限制：

认知路径：
- 每个State设置最小和最大轮次；
- 未完成核心任务不得跳转；
- 超过最大轮次触发兜底策略。

情感路径：
- 保证完整故事流程；
- 防止场景提前结束；
- 防止场景重复回流。

## 四、实验材料冻结

目前情感材料仍属于演示版本，需要在导师测试前完成：

1. 固定人物设定；
2. 固定场景顺序；
3. 固定关键转折；
4. 固定结束流程。

开放内容仅允许出现在用户个性化补充部分。

## 五、认知路径验收要求

重点检查：

1. 用户自由表达时是否能够识别真实观点；
2. 不同表达方式是否均能进入正确State；
3. 认知重构是否完整经过全部阶段；
4. 行动意愿问题是否明确对应美国黑人刻板印象相关内容。

建议增加一批真实中文口语测试，而不是只测试标准答案。

## 六、情感路径验收要求

重点检查：

1. AI是否等待用户输入后推进；
2. 场景转换是否自然；
3. 是否能够区分故事内容和用户对系统的询问；
4. 是否会重复询问相同问题；
5. 结束后是否真正结束，不重新开启任务。

## 七、工程稳定性

需要补充：

1. 客户端等待超时处理；
2. API异常恢复；
3. 对话中断恢复；
4. 完整导出能力。

导师测试时必须保证：
- 一次完整实验可以保存；
- 可以导出完整聊天记录；
- 可以追踪实验状态。

## 八、下一步执行顺序

建议按照：

Step 1：确认研究参数并冻结版本；
Step 2：完成评分和轮次守卫；
Step 3：完善实验材料；
Step 4：执行真实语言压力测试；
Step 5：邀请导师测试。

暂缓：
- 界面美化；
- 流式体验优化；
- 扩大语料库；
- 模型比较。