# Codex 第十七轮反馈：真实实验验收闭环与正式实验准备要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，本轮项目已完成：

1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 可替换模型适配；
4. PostgreSQL 业务服务；
5. Participant 登录、说明、对话页面；
6. Admin 查询与下载页面；
7. API 与前后端基础联调；
8. Step 6.3 最小业务闭环。

当前 README 已明确：
- 工程 API 原型已经完成；
- 业务数据库已经接入；
- 页面基础流程已经实现；
- 外部真实模型仍未完成正式验收。

因此下一阶段重点：

完成真实实验前的最终验收，而不是继续扩展架构。

一、完成真实模型验收闭环

当前最关键未完成事项：

真实模型端到端测试。

请完成：

模型配置

↓

Model Adapter

↓

AI Orchestrator

↓

Response Validator

↓

Experiment State Machine

↓

Database Record

重点记录：

model_name

provider

temperature

max_tokens

latency

retry_count

validator_result

fallback_count

需要确认：

1. 模型失败不会改变 state；
2. 模型失败不会修改实验变量；
3. validator 可以拦截违规输出；
4. 超时和异常均有记录。

二、建立正式实验 Acceptance Report

请生成正式验收报告。

包括：

1. 环境检查：

- Node版本；
- npm依赖；
- 数据库状态；
- 环境变量；
- 模型配置。

2. 功能检查：

- 用户登录；
- 实验分配；
- 对话发送；
- AI回复；
- 状态推进；
- 数据保存；
- 数据导出。

3. 异常检查：

- 网络中断；
- 模型超时；
- 重复请求；
- 页面刷新；
- 服务重启。

三、认知路径最终验收

测试完整流程：

STEREOTYPE_CAPTURE

↓

VIEWPOINT_CONFIRMATION

↓

INITIAL_RATING

↓

REFRAME_SOCIAL_STRUCTURE

↓

REFRAME_MEDIA_ALGORITHM

↓

REFRAME_COUNTER_FACT

↓

REFRAME_INDIVIDUAL_DIFFERENCE

↓

SECOND_RATING

↓

ACTION_INTENTION

重点检查：

1. confirmed_belief 是否唯一冻结；
2. rating_1 和 rating_2 是否对应同一对象；
3. 四个重构阶段是否完整执行；
4. 用户打断评分后是否恢复；
5. 模型是否生成用户未表达观点。

四、情感路径最终验收

测试完整流程：

PERSONA_SETUP

↓

FIRST_CONTACT

↓

MISUNDERSTANDING

↓

RESOLUTION

↓

SHARED_EXPERIENCE

↓

RELATIONSHIP

↓

ENDING_FEEDBACK

重点检查：

1. scene_state 是否稳定；
2. scene_phase 是否正确推进；
3. 不出现剧情回退；
4. 不提前透露结局；
5. 用户询问规则不会破坏故事流程。

五、实验数据质量检查

确认导出数据满足心理学分析需求。

至少包含：

participant_id

experiment_id

condition

path_type

agent_version

prompt_version

model_version

conversation_history

state_transition

experiment_variables

model_run_log

重点检查：

不能出现：

- message存在但state缺失；
- state变化但无event；
- variable变化但无来源。

六、增加正式实验前小规模测试流程

建议建立：

Pilot Mode

用于研究者内部测试。

功能：

1. 查看当前state；
2. 查看event；
3. 查看变量变化；
4. 查看模型调用日志；
5. 查看异常。

注意：

仅管理员可见。

正式参与者模式关闭。

七、压力测试

增加：

1. 连续20-30轮对话；
2. 多用户并发；
3. 长上下文；
4. 模型异常；
5. 数据恢复。

目标：

确认：

- 不丢state；
- 不丢变量；
- 不重复推进；
- 不产生脏数据。

八、本轮输出要求

完成后返回：

1. 真实模型测试结果；
2. Acceptance Report；
3. 认知路径测试结果；
4. 情感路径测试结果；
5. 数据导出示例；
6. 压力测试结果；
7. 当前阻塞问题；
8. 是否达到正式实验条件。

九、开发原则

当前阶段：

稳定性 > 新功能 > UI优化。

不要大规模修改：

- 状态机；
- AI编排；
- 数据库；
- 前端。

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。