第44次反馈：Render 环境核验与数据库保全

依据研究者于 2026-10-21 提供的 Render 设置截图

# 本轮目标

依据研究者于2026-10-21新提供的Render Web Service Settings、Build、Deploy、Environment截图，更新第43次反馈。保留第43次及之前的历史证据，不覆盖旧报告。本轮只读核验；暂不部署；不修改配置、不升级、不清库、不重置账号、不触发迁移。

# 1. 研究者截图已确认的事实

## 1.1 Web Service 概况

服务名：ai-agent-research-staging；Render方案：Free。

当前页面Live提交短哈希：ea9867d。

GitHub仓库：qianmengyan008-sys / AI-Agent-Research-Platform；分支：work。

服务地址：https://ai-agent-research-staging.onrender.com/

区域：Singapore (Southeast Asia)；运行方式：Docker。

Dockerfile Path：./Dockerfile；Docker Build Context Directory：.（仓库根目录）。

Auto-Deploy：Off；Health Check Path：/api/ready；Render Subdomain：Enabled。

## 1.2 环境变量

截图明确显示以下键存在，值全部隐藏：

ADMIN_ACCESS_TOKEN

ADMIN_DEVELOPMENT_MODE

DATABASE_URL

DB_POOL_SIZE

DEEPSEEK_API_KEY

DEEPSEEK_MODEL_NAME

GPT_API_BASE_URL

GPT_API_KEY

GPT_MODEL_NAME（截图下缘可见其区域，完整列表需研究者在Render页面内确认）

可以确认DATABASE_URL环境变量存在，但无法从截图确认它实际指向哪一个数据库。不得要求研究者发送、复制或截图暴露完整连接串、API Key、管理员Token、Deploy Hook或其他Secret。不得将环境变量导出文件提交GitHub或放入反馈包。

## 1.3 数据库状态（来自第43次数据库截图）

数据库服务：ai-agent-research-staging-db；方案Free；状态Available。

PostgreSQL版本18；区域Singapore (Southeast Asia)；存储使用量约6.89% / 1 GB。

Render页面提示数据库将于2026-11-19到期；除非升级到付费计算方案，否则数据库将被删除。

截图显示数据库名ai_agent_research，用户名research_admin。

数据库页面提示外部流量受到PostgreSQL入站规则限制。

以上信息不能证明Web Service的DATABASE_URL实际指向该数据库，也不能证明已经存在可恢复备份。

## 1.4 部署证据

Render Deploys页面显示当前Live提交ea9867d，最近部署标题包含feedback 35与round38。

状态：Deploy succeeded | Live；触发方式：Dashboard手动部署。

前一条部署提交：ff87369。

部署标题只能作为线索，不能替代Git提交内容核验；不得据此直接声称第41次或后续交付已经上线。

# 2. Codex 必须完成的仓库只读核验

读取当前仓库状态、work分支HEAD、ea9867d与ff87369的提交信息及变更文件。

核对第41次、第43次及当前交付对应的提交、文件和报告；说明ea9867d是否包含预期修改。

明确Render Live commit与当前仓库HEAD是否一致；若不一致，列出准确差异。

阅读render.yaml、Dockerfile、数据库连接初始化代码、迁移流程和健康检查实现，说明应用从哪个环境变量读取数据库连接，以及/api/ready检查什么。

不打印Secret，不读取或输出真实密钥值；不更改任何文件或配置。

对没有证据支持的结论统一标记NOT VERIFIED。

# 3. 研究者已完成的手动核验

研究者已经进入Render Dashboard → ai-agent-research-staging → Settings，并提供General、Build、Deploy、Environment截图。已确认DATABASE_URL键存在但值未暴露；分支为work；Auto-Deploy为Off；Health Check Path为/api/ready；当前Live commit显示为ea9867d。研究者不需要再次进入Web Service Settings重复检查这些项目。

# 4. 研究者下一步唯一必要的手动检查：数据库备份/恢复入口

打开Render Dashboard中的ai-agent-research-staging-db数据库详情页，查找Backups、Recovery、备份下载或类似选项。

反馈是否找到备份/恢复入口，以及页面显示的保留期限、恢复范围、备份时间（如果有）。

记录是否显示升级、到期或付费提示。

安全要求：只浏览页面，不点击Restore、Delete、Upgrade、Suspend、Restart或任何会改变资源状态的按钮。不公开数据库密码、完整连接串、Token或API Key。若未找到入口，只报告“数据库详情页未找到备份/恢复入口”，不要据此断言平台完全不支持备份。必要时提供裁剪后的截图，避免包含任何Secret。

# 5. 官方文档核实与备份方案（由 Codex 负责）

通过当前Render官方文档核实Free PostgreSQL的到期和删除规则、当前套餐可用的备份/导出/恢复方式、保留期限和限制，并附来源链接及查询日期。

基于实际可用权限，设计数据库备份与隔离恢复验证流程。

备份范围至少考虑参与者/登录账号及密码哈希、实验条件分配、对话会话与消息、状态机状态与事件、评分、变量与研究配置、审计记录和迁移账本（以实际schema为准）。

不将真实研究数据、备份、密码或Secret提交GitHub；备份加密，密钥与备份文件分开保管。

记录备份时间、来源数据库标识、文件SHA-256、恢复目标、恢复后表计数和约束验证结果。

优先在独立隔离的测试数据库验证恢复，不要覆盖现有staging数据库。

在实际完成并验证恢复前，不得宣称备份可靠。

若必须付费、开放外部连接或创建资源，先说明理由、费用、风险和替代方案，等待研究者明确批准；不得自行购买或升级。

# 6. 部署与数据安全停止条件

本轮禁止点击Manual Deploy、Rollback或更改部署分支。

不得修改DATABASE_URL、API Key、管理员Token、Deploy Hook或其他Secret。

不得修改Auto-Deploy设置。

不得清空或重置数据库、删除账号或历史会话。

不得运行破坏性迁移。

不得升级套餐、购买服务或新建收费资源。

在没有备份与恢复计划的情况下，不执行会影响数据库的操作。

如果仓库提交、Render Live commit、服务名、数据库目标或迁移状态对不上，停止并先报告差异。

# 7. 报告产出

新增目录docs/acceptance/step6-round44/，至少生成report.md、delivery-status.json、manual-checklist.md。不要覆盖历史轮次报告。

CONFIRMED FROM USER SCREENSHOTS

VERIFIED IN REPOSITORY

RESEARCHER VERIFIED IN RENDER

VERIFIED FROM OFFICIAL RENDER DOCS

NOT VERIFIED

# 8. 本轮验收标准

已确认截图可证实的配置，不把隐藏值推断为已核实。

已明确当前Live commit与交付内容的关系。

已说明DATABASE_URL的配置读取逻辑，但不暴露其值。

已查阅当前官方文档并给出可执行备份/隔离恢复计划。

明确数据库2026-11-19到期风险。

未触发部署、未更改配置、未修改或删除数据。

未把测试或推断写成已验证的线上事实。

预期状态：部署与备份能力仍待核验；本轮不部署。