# Codex 第八轮反馈：Step 5 真实模型接入验收与业务层开发要求

当前项目状态：

已完成：
1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 基础结构；
4. Prompt 分层；
5. Context 管理；
6. Response Validator；
7. 基础测试框架；
8. 前后端基础工程结构。

当前进入关键阶段：
Step 5 真实模型接入验收。

本轮目标不是继续扩展功能，而是验证：
真实模型加入后，整个实验架构是否仍然稳定。

核心原则：

State Machine 决定实验流程；
AI Orchestrator 决定调用方式；
Model Adapter 负责模型通信；
LLM 只负责自然语言生成。

一、真实模型接入前检查

请先确认：

1. 业务代码没有直接调用模型API。

所有模型调用必须经过：

LanguageGenerator Interface

例如：

Experiment Layer
↓
AI Orchestrator
↓
Model Adapter
↓
LLM Provider

2. Mock模型和真实模型具有相同接口。

要求：

替换模型供应商时，不修改：
- 状态机；
- 实验路径；
- 前端页面；
- 数据结构。

二、Model Adapter 完善要求

增加：

1. 超时处理

模型超过设定时间：
- 终止请求；
- 记录错误；
- 不改变实验状态。

2. Retry策略

允许有限次数重试。

禁止：
无限重试。

3. 错误隔离

模型错误：

只能产生：

MODEL_GENERATION_FAILED

不能产生：

STATE_CHANGED

或：

VARIABLE_UPDATED

三、真实模型调用测试

请使用至少一个真实模型完成测试。

测试内容：

1. 单轮生成；

2. 多轮连续对话；

3. 长上下文；

4. 模型异常；

5. validator拦截。

重点记录：

model_name

temperature

max_tokens

latency

retry_count

validator_result

四、认知路径端到端测试

必须验证完整流程：

STEREOTYPE_CAPTURE

↓

VIEWPOINT_CONFIRMATION

↓

INITIAL_RATING

↓

REFRAME_SOCIAL_STRUCTURE

↓

REFRAME_MEDIA_ALGORITHM

↓

REFRAME_COUNTER_FACT

↓

REFRAME_INDIVIDUAL_DIFFERENCE

↓

SECOND_RATING

↓

ACTION_INTENTION

重点：

1. confirmed_belief是否冻结；

2. 模型是否替换用户观点；

3. 重构阶段是否跳过；

4. 第二次评分是否由状态触发；

5. 用户打断流程后是否恢复。

五、情感路径端到端测试

验证：

PERSONA_SETUP

↓

FIRST_CONTACT

↓

MISUNDERSTANDING

↓

RESOLUTION

↓

SHARED_EXPERIENCE

↓

RELATIONSHIP

↓

ENDING_FEEDBACK

重点：

1. scene_state有效；

2. scene_phase有效；

3. 不出现剧情回流；

4. 不出现未来剧情提前透露；

5. 用户询问流程时不会改变故事状态。

六、把WorkBuddy失败案例转化为自动化测试

增加Regression Tests。

认知路径：

- 用户说“我不认为黑人都这样”；
- 用户表达对刻板印象的批判；
- 用户提供多个观点；
- 用户拒绝评分；
- 用户打断评分。

情感路径：

- 用户只回复“好的”；
- 用户询问“现在是什么阶段”；
- 用户要求跳场景；
- 用户质疑AI身份；
- 用户主动结束。

七、准备进入业务层开发

当模型接入通过后，再进入：

1. PostgreSQL正式迁移；

2. 用户账号系统；

3. 管理员后台；

4. 参与者聊天界面；

5. 数据导出。

不要在模型稳定前开发大量UI。

八、本轮输出要求

完成后返回：

1. 当前模型调用架构图；

2. Model Adapter实现说明；

3. 一个真实模型调用示例；

4. 端到端认知路径测试结果；

5. 端到端情感路径测试结果；

6. Regression Test列表；

7. 已知问题。

九、开发原则

继续小步迭代。

每轮修改必须说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。

不要同时大范围修改：
- 状态机；
- 模型层；
- 前端；
- 数据库。