# Codex 第五轮反馈：Step 3 AI 编排层验收与 Step 4 前置要求

当前 Step 3（AI Orchestrator）已完成初版实现。

本轮验收重点不是继续扩展功能，而是确认 AI 编排层是否真正实现了“状态机控制流程，AI负责语言生成”的设计目标。

请先完成以下复核，再进入真实模型接入。

一、Step 3 验收重点

请确认当前 AI Orchestrator 是否满足：

1. 不控制实验状态

AI Orchestrator 可以：
- 根据当前 state 构造上下文；
- 生成 prompt；
- 调用模型；
- 校验回复。

但不能：
- 修改 experiment state；
- 自动推进 stage；
- 根据关键词触发事件。

2. Prompt 分层

请确认已经实现：

System Prompt：
保存稳定角色规则。

State Prompt：
保存当前实验阶段任务。

Memory Summary：
保存实验上下文。

禁止：
将完整实验流程、所有state说明、所有未来任务一次性发送给模型。

二、Context Manager 复核

重点检查上下文管理。

不要简单发送完整聊天历史。

需要区分：

1. 实验状态信息：
当前stage、已完成事件。

2. 实验变量：
例如认知路径：
negative_stereotype
confirmed_belief
rating_1
rating_2

3. 最近对话：
用于保持自然交流。

如果未来接入长对话，必须避免上下文无限增长。

三、Response Validator 强化要求

当前验证层需要进一步明确。

至少检查：

1. 是否违反当前stage目标；

2. 是否提前进入下一阶段；

3. 是否输出控制指令；

4. 是否出现后台信息；

5. 是否生成实验禁止内容。

特别增加：

禁止模型输出类似：

“接下来进入下一阶段”
“请继续完成评分”
“系统要求……”

用户只能看到自然语言。

四、Fallback Handler 设计要求

Fallback 不应该直接生成固定机器人话术。

禁止：

“接下来继续写故事”
“请继续回答”

这种暴露系统逻辑的回复。

Fallback 应该：

1. 优先重新生成；
2. 如果连续失败，返回自然化兜底文本；
3. 记录异常日志供管理员查看。

五、认知路径需要增加实验变量保护

正式接入模型前，请确认：

模型只能读取：

confirmed_belief

不能重新判断：

“用户真正想表达什么”。

尤其避免：

用户说：
“我认为这种刻板印象是不合理的”

模型却生成：
“你认为美国黑人贫困……”

这种构念漂移。

六、情感路径需要增加场景约束接口

不要让模型自由决定故事发展。

建议增加：

scene_state

scene_phase

allowed_actions

例如：

当前：

cafeteria.misunderstanding

模型只能：

- 描述误会；
- 促进交流。

不能：

- 回到初次见面；
- 跳到散步；
- 创建新场景。

七、本轮测试要求

完成复核后返回：

1. ai-orchestrator目录结构；

2. prompt-builder示例；

3. context-manager输入输出示例；

4. response-validator规则列表；

5. fallback处理流程；

6. 单元测试结果；

7. 一个完整认知路径调用流程；

8. 一个完整情感路径调用流程。

八、下一阶段（Step 4）暂缓

在上述内容确认前，不接入真实大语言模型。

原因：

当前重点不是模型能力，而是确保：

State Machine
↓
AI Orchestrator
↓
LLM

三层架构稳定。

确认通过后，再进入：

Step 4：
模型服务接口设计与接入。

模型服务需要保持可替换：

OpenAI兼容接口
DeepSeek
其他模型

均通过统一adapter调用。

九、开发原则

继续小步迭代。

不要同时修改：
- 状态机；
- AI编排层；
- 前端；
- 数据库。

每轮修改说明：
1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。