# 1—28轮进度简报

截至2026-10-14，按附件轮次总结；仓库交付编号因补充交付已到第30次。

## 可直接发给老师的简短文案

老师您好，目前平台的三条实验路径、DeepSeek对话、参与者登录、数据保存和完整导出已经完成，30人模拟并发测试也已通过。现在主要在推进线上部署和人工体验验收。等稳定网址上线，我先完整测试认知和情感流程，完成语言审核、数据导出及线上并发检查，通过后再请您体验和验证。

## 目前做到哪一步

- 前期完成架构、数据库和后端状态机设计，实验阶段由后端控制。

- 中期完成模型接入、三条路径、参与者页面和管理员查看/导出功能。

- 后期补齐评分、刷新/重新登录恢复、重试和兜底，持续进行自动化检查。

- 当前已准备Render托管部署包，30/45人多轮模拟通过；尚未取得公网网址，研究者本人自由体验和语言审核待完成。

## 什么时候请老师验证

稳定HTTPS网址可用，研究者本人完成认知和情感完整体验（并检查日常路径），数据能完整导出，线上30人基础验收与获批的真实模型并发验证完成，语言审核及必要整改通过后，即可邀请老师。现在还不宜把平台作为已验收的招募系统交给老师。上线时间取决于Render授权、Secret填写、套餐确认及后续体验结果，暂不承诺具体日期。

| 当前状态 | 结论 |
| --- | --- |
| 核心开发及本机模拟 | 已完成主要功能与工程验证 |
| 公网部署 | 待账号授权与资源创建 |
| 本人体验/语言审核 | 待完成 |
| 导师平台体验放行 | 暂未放行 |
| 正式招募 | 暂未放行 |