# 线上部署和导师体验验收清单

2026-10-14，第30次仓库交付；本次源附件标题为第28次反馈。只推荐Render；现有同域Web＋独立PG Blueprint不变。本清单是上线后操作与验收表，不代表网址已经存在。

## 谁完成什么

| 事项 | 执行者 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| Docker构建、同域API、健康检查、迁移、固定账号初始化 | Codex | 上轮包内验证完成，本轮代码复核 |
| GitHub仓库代码/说明/测试证据/完整ZIP | Codex | 本轮发布 |
| Render账号/指定仓库授权 | 研究者 | 尚未提供授权 |
| 服务器DeepSeek Secret | 研究者在Render平台填写 | Codex密钥绑定不自动迁移到Render |
| Web/DB套餐费用确认 | 研究者 | 控制台报价待确认，不自动购买 |
| Blueprint部署/复制实际HTTPS地址 | 研究者控制台授权后创建 | 尚无资源/URL |
| 外部访问与线上安全/持久化验收 | 研究者提供实际URL后共同验证 | 未执行 |
| 人工自由体验/语言评分 | 研究者 | 不用脚本代签 |
| 付费30人模型预算 | 研究者明确批准后执行 | 未执行 |

操作入口：Render Blueprint（https://render.com/deploy?repo=https://github.com/qianmengyan008-sys/AI-Agent-Research-Platform）。完整六步见 render-hosted-deployment-guide.md。需要额外Render账号，采用Standard Web＋Basic1GB PostgreSQL作为初始测试配置，价格以账户控制台为准；DeepSeek另计费。参与者无需注册部署平台、安装Node/Docker或管理服务器，只领取本人账号。

## 环境区分

| 环境 | 数据/秘密边界 | 本轮验证范围 |
| --- | --- | --- |
| 开发/本地排障 | 原本地helper的独立PG，私人运行目录；不接WorkBuddy | 原实现保留，不作为最终交付 |
| 自动化测试 | 测试自建PG、显式Mock/fixture、离线假Secret | 普通全回归/30人真实HTTP与PG工程测试 |
| Render staging | NODE_ENV=production是Node运行模式；RESEARCH_DATABASE_SCOPE=isolated-staging是实验部署范围；平台独立DB和Secret | 配置已准备，线上绑定/创建未验证 |
| 正式研究 | 必须另行确定独立资源、正式Secret、数据管理与版本审批 | 尚未配置/部署；staging不等于formal |

NODE_ENV=production不表示“已获准正式实验”。当前托管启动器只接受isolated-staging，不允许靠把标记改为formal复用体验库。已有批次模型/研究参数冻结，不静默覆盖；新批次B002保留B001。ADMIN_DEVELOPMENT_MODE=true 是授权管理员的只读诊断开关，不是参与者权限。正式环境是否关闭诊断须另行审批，不改变本轮冻结逻辑。

## 上线后逐项留下证据

| 检查 | 通过证据 | 目前 |
| --- | --- | --- |
| 稳定HTTPS | 不同设备可打开真实网址，/api/ready查询PG成功；不用研究者电脑常开 | not_run |
| 线上Secret正确绑定 | Render服务Secret存在，安全受控单次请求成功，记录模型/HTTP/耗时，不输出密钥 | not_run，不能用Codex存在Secret代替 |
| 多人独立写入 | 30独立participant/session混合3路径多轮，状态/变量/消息/角色隔离 | 本机fixture通过；云环境未测 |
| 模型稳定性 | 已批准预算后记录真实429/5xx、延迟、重试/兜底和消费 | not_run |
| 请求失败/超时 | 失败不会推进状态，幂等重试，刷新/重新登录恢复已保存记录 | 原自动浏览器回归覆盖；外部弱网待测 |
| 导出完整 | complete=true，字段与版本齐全，完整性检查零异常 | 本机通过；云端待测 |
| 权限 | 参与者不能获取管理账号/导出/诊断/其他参与者turn；导出/日志无Secret | 本机通过；云端待测 |
| 重启/持久化 | 平台Web重启后原state/message/variable/model run/版本不变，重登恢复 | 上轮Docker通过；Render待测 |
| 人工完整路径 | 研究者本人认知/情感完整非脚本体验，另检查日常路径 | pending |
| 同批语言质量 | 六维人工审核，A问题清零/主要B整改复验 | pending |

本轮不会为了上线重写核心或让用户手改代码/数据库。获得真实URL后，先研究者完整体验与数据导出/人评，再3–5个内部设备测试，最后获批真实30并发；这些条件通过后才将链接交给老师。正式招募还需导师验收和正式条件，不等于老师试用即自动批准招募。

付费计划沿用 round29-real-concurrency-plan.md：30人6轮预计160模型生成、最多320 HTTP尝试，需账户有效报价/金额上限确认。本机fixture无需模型费用；本轮不做新的真实请求。