# 第30次交付验收报告

2026-10-14。输入附件标题第28次反馈；本轮仓库材料连续编号30。当前代码基线c751e4a8e3ed43d204fdd1b3a907d3bec897e086。本轮仅新增验收、操作清单和进度简报，不修改应用、实验核心、Prompt、冻结参数、数据库、部署程序或依赖。

## 结论

核心功能与本机工程验收通过，Render部署配置具备；线上环境尚未创建，external_url=null。researcher_online_self_test_ready=false、mentor_test_ready=false、formal_ready=false。本轮没有任何真实模型调用或云付费资源创建。

用户手动范围是Render账号和指定仓库授权、服务器Secret填写、套餐费用确认与点击部署；参与者只用浏览器领取本人账号。操作步骤已经提供，不需要用户自行改代码/服务器/数据库。当前工具没有可长期托管Site/Preview能力，不能替研究者在未授权的Render账户创建资源或生成真实网址。

## 新复验与历史证据区分

| 检查 | 本轮结果 | 证据/限制 |
| --- | --- | --- |
| npm run check | 成功退出，452 Vitest/22文件，18 Playwright | 新check.log；含类型/格式/lint/构建 |
| 30人多轮 | 30独立账号/session，三路径各10，6波/180唯一turn/360消息 | 新concurrency-30.json，真实HTTP/PG，fixture200ms |
| 成功/错误率 | 正常请求1081，100%/0% | 预期越权探测单独统计 |
| 首发P50/P95/max | 331.60/467.27/582.60ms | 不是供应商或公网时延；回归与专项使用共享宿主 |
| HTTP429/5xx/DB错误/客户端超时 | 全部0 | 本机工程范围 |
| 模型重试/兜底 | 2/1 | 人为故障注入，不是真实DeepSeek异常率 |
| pool上限/峰值/队列峰值 | 10/10/49 | 仍有排队，线上资源和供应商额度需验证 |
| 状态/变量/评分/消息隔离 | 通过 | 本人标记和不同数值评分；他人turn拒绝 |
| 幂等 | 并发重复同turn，完成回放不再生成 | 同request_id跨用户仍隔离 |
| 导出/数据完整 | complete=true，8项完整性异常全0 | 核验所有本次会话记录 |
| 服务重建/重登保留 | 通过 | 本轮fixture服务重建，同PG；不声称本轮Docker重启 |
| Docker实际重启/浏览器领取 | 沿用上轮通过证据 | step6-round29/docker-hosted-acceptance.json，本轮未重复 |
| 45人余量 | 全回归中的45人案例重跑通过 | 新check.log；独立详细指标沿用上轮concurrency-45.json |
| API失败/超时/刷新 | 现有浏览器用例本轮重跑通过 | 失败不推进、过期状态恢复、重复点击、重登历史、超时重试 |
| Codex DeepSeek Secret | 仅检查存在，true | 未打印值、未调用；不是Render绑定证明 |
| Render在线Secret/HTTPS/PG/外部设备 | not_run | 无URL/资源，不能冒充已验收 |
| 研究者自由体验与六维人评 | pending | 脚本不能代替人类签署 |

6轮并发是部分路径多轮验证，不等于完整三条实验或人工评分。旧真实DeepSeek合成链路与其认知9次重试/8轮兜底仍需人工语言审核，不能用本轮fixture掩盖该风险。

## 环境复核

开发/本地排障保留原独立数据库；自动化测试自建独立PG、Mock和假Secret。Render Blueprint 使用平台自己的独立PG、Secret及isolated-staging保护标记；NODE_ENV=production仅为Node运行模式，不能解释为正式研究放行。正式环境未配置或批准，不能使用同一体验批次直接招募。详见 round30-online-acceptance-checklist.md。

原Adapter仍可切换，DeepSeek服务器密钥应在Render Secret界面填入。当前Codex代理Secret存在，无法证明Render已绑定或账户额度可支撑30并发。初始Standard Web/Basic1GB数据库费用和区域以平台控制台为准，本轮未付款/购买。

## 老师什么时候验证

先取得稳定HTTPS网址；研究者本人跑完认知和情感并检查日常，确认完整导出，完成同批语言审核与必要整改，再做3–5设备测试及获批的30人真实模型并发验收。上述证据成立后，才发送老师体验链接。目前没有确定上线日期，不作具体时间承诺。正式招募仍需导师认可和正式研究条件。

本轮额外提供 research-progress-brief.md/.docx，一段简短汇报即可复制给老师。真实并发预算沿用 round29-real-concurrency-plan.md：预计160正常生成、最多320外部HTTP尝试，必须先明确账户单价和批准金额；本轮外部调用为0。

## 发布内容

给GPT反馈、验收报告、线上操作清单和简短进度各一份Markdown/Word，原附件、新30人JSON指标/完整检查日志和门禁JSON。全项目ZIP保留原Render部署包、上一轮预算/验收和全部历史成果，排除密钥、私有运行目录及依赖缓存。README更新最新入口；其他程序文件保持基线一致。