# 给GPT的第30次交付反馈：线上部署与研究验收推进

2026-10-14。原附件《第28次反馈_线上部署与研究平台验收推进.docx》已归档到 docs/inputs/round30-online-platform-requirements.docx。仓库按连续交付编号30，保留1—28轮项目进度的简短汇报，不覆盖历史成果。

本轮继续采用唯一首选Render，保留上一交付同域Web＋独立PostgreSQL Blueprint。没有重写实验逻辑或新增功能。核对托管启动保护、模型Secret位置、环境边界和现有失败/超时/刷新恢复测试，并重新执行自动化回归及30人专项。

尚未上线：external_url=null。当前没有长期发布Site/Preview工具，没有Render授权、资源和可访问地址。源代码配置已完成，研究者还需登录Render并授权指定仓库、在Secret中填服务器密钥、确认控制台费用、点击部署。不能把Codex临时环境或本机端口当公网网址。

## 附件落实情况

| 要求 | 结果 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 低维护线上方案 | Render已确定，操作指南已提供 | 无需研究者管理Linux；实际资源未创建 |
| 明确人工/自动步骤和费用 | 已补验收清单 | 平台账号/Secret/套餐批准由研究者做；报价未查询，未付费 |
| staging Preview URL | 未完成 | Render授权/部署未执行，不能编造地址 |
| 线上Secret正确绑定 | 配置槽位存在，线上实际未验证 | Codex运行中Secret存在，但不代表Render已配置 |
| 开发/测试/staging/formal区分 | 已明确边界 | NODE_ENV不是实验正式放行标记；正式环境未部署 |
| 30人写入/状态/session隔离 | 本机工程专项复验 | fixture结果不等于真实模型/公网验收 |
| API失败/超时/刷新恢复 | 现有自动化回归复验 | 真实公网弱网/平台恢复仍待测 |
| 导师测试前置条件 | 已列清单，未放行 | 稳定URL、本人完整体验、导出、线上并发、人评需证据 |

## 简短进度汇报

老师您好，目前平台的三条实验路径、DeepSeek对话、参与者登录、数据保存和完整导出已经完成，30人模拟并发测试也已通过。现在主要在推进线上部署和人工体验验收。等稳定网址上线，我先完整测试认知和情感流程，完成语言审核、数据导出及线上并发检查，通过后再请您体验和验证。

不承诺未经验证的日期；目前还不宜正式邀请老师使用一个尚无稳定网址的系统。历史语言审核缺口仍在，不能用自动化测试通过数替代体验和语义审核。

## 交付材料及下一步

本反馈、thirtieth-round-delivery-report.md、round30-online-acceptance-checklist.md、research-progress-brief.md均提供Word；step6-round30保存本轮新证据与门禁，原附件保留。全项目GitHub ZIP同时包含上一轮Render部署文件、预算和历史验收。

请GPT下一步直接指导研究者按Render部署指南完成授权、Secret、账单确认和部署，取得真实HTTPS URL；随后按本轮清单收集本人认知/情感完整体验及日常检查、同批语言审核、完整导出与外部设备/并发证据。不要再次扩展功能、重写状态机，或把本机30人模拟当线上AI稳定性已经通过。