# 第23次交付：提交给 GPT 的实验验收反馈

日期：2026-10-13（UTC）。附件标题为“第22次反馈”，本仓库按交付顺序编号为第23次，保留此前第22次成果。

本次已完成附件核对、现有代码只读检查、需求映射、导师测试门禁方案和文档交付。尚未执行附件建议的程序优化。用户此前要求先确认修改范围；本次下载交付请求不视为确认，优化范围仍待确认。

## 1. 当前结论与证据边界

| 项目 | 结论 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek Flash 接入 | 前一授权单次 smoke 成功 | HTTP 200，首可见 token 2260.68ms，总响应 2277.17ms；本次没有新调用 |
| 工程测试 | 历史 435 Vitest + 15 Playwright 通过 | 来自第21次工程验收，本次未重跑；多数模型验证使用 Mock 或本地 HTTP |
| 当前状态机 | 三条路径，后端显式事件驱动 | 模型不直接修改实验状态；附件提及第四条路径，但未定义 |
| 正式实验材料 | 尚未冻结研究者批准版本 | 当前政策为演示材料，不能当作正式刺激材料 |
| 导师测试 | 尚未放行 | 六项门禁需要独立验收，账号未创建 |
| 正式参与者 | 尚未放行 | 真实完整实验、语义质量与可重复性尚未验收 |

保留的 smoke 记录见 前一授权调用证据（acceptance/step6-round23/prior-authorized-deepseek-smoke.json）。它只证明一次接入成功，不证明长期稳定、并发容量、完整路径或供应商内部的 V4.1 路由。

## 2. 当前状态机结构

独立核心位于 packages/experiment-core/src/definitions.ts 与 transition.ts，业务服务提交合法事件；AI Orchestrator 只生成当前阶段语言，Model Adapter 只承担模型调用，Validator 校验输出。会话版本、状态签名与回执防止重复推进和越权迁移。

| 路径 | 后端阶段顺序 |
| --- | --- |
| cognitive_v1 | INIT → STEREOTYPE_CAPTURE → VIEWPOINT_CONFIRMATION → INITIAL_RATING → REFRAME_SOCIAL_STRUCTURE → REFRAME_MEDIA_ALGORITHM → REFRAME_COUNTER_FACT → REFRAME_INDIVIDUAL_DIFFERENCE → SECOND_RATING → ACTION_INTENTION → COMPLETED |
| emotion_v1 | INIT → PERSONA_SETUP → FIRST_CONTACT → MISUNDERSTANDING → RESOLUTION → SHARED_EXPERIENCE → RELATIONSHIP → ENDING_FEEDBACK → COMPLETED |
| daily_v1 | INIT → NATURAL_CHAT → COMPLETED |

初次和二次评分已有后端数值字段验证，但参与者页面使用通用输入，统一研究评分卡尚未实现。阶段顺序已有约束；研究者规定的最少有效互动轮次尚未冻结，也未形成相应门禁。本次没有新增阶段、事件、第四路径或轮次数值。

## 3. 当前 Prompt 位置与边界

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| packages/ai-orchestrator/src/prompt-builder.ts | 当前阶段 Prompt 装配；基础版本 stage-language-v3 |
| packages/ai-orchestrator/src/stage-policies.ts | 当前演示阶段政策；需正式材料批准后再替换 |
| packages/ai-orchestrator/src/context-manager.ts | 必要实验变量与近期上下文投影，避免向模型传入完整状态机 |
| apps/api/src/repositories/experiment-repository.ts | 保存 Prompt 版本与政策校验标识，条件分配绑定版本 |

不将整个实验流程写进 Prompt，不让自然语言分类结果直接成为迁移指令。语义识别可以提出待确认观点，后端仍依赖合法事件及已保存变量推进。

## 4. 对附件七项要求的逐项映射

| 要求 | 现有能力 | 缺口及建议验收 |
| --- | --- | --- |
| 稳定、可控、可重复 | 状态机和模型分离；历史工程验证 | 正式材料版本冻结、真实连续会话与重复实验仍待完成 |
| 研究者调试面板 | 只读管理员诊断包含状态、事件、变量、模型日志及延迟 | 尚无完整每轮 Study/路径/已完成节点/下一目标/触发规则/回复来源视图；需授权后实现 |
| 认知语义、评分、重构 | 合法事件和固定重构顺序，评分保存校验 | 统一评分组件、语义压力集、批准互动轮次门禁待实现和验收 |
| 情感固定与开放内容、异常输入、场景桥接 | 已有阶段政策与有限上下文 | 正式开场/转折/结束语、场景表和输入意图处理需冻结；不能把流程询问记为剧情事实 |
| 自然克制的语言 | 输出 Validator 与人工审核工具已有基础 | 指代、主谓宾自然度和语域尚未完成真实语义验收；人工评分不可由模型自评分代替 |
| 固定账号→真实语言→研究者→导师 | 既有工程测试可作基础 | 本次未创建账号、未邀请测试；第四路径未知，不能宣称四路径通过 |
| 六项导师门禁 | 部分历史证据与诊断可复用 | 当前不具备完整正式验收证据，mentor_test_ready=false |

调试面板应保持管理员鉴权和只读，默认不开启，不向参与者接口暴露诊断信息。现有 admin-service.ts 和 conversation-repository.ts 可关联模型轮次和状态事件；但回复来源必须来自实际生成记录，不凭文字相似度猜测。需区分模板直接输出、模型输出、兜底，以及缺失来源信息。

导出当前每表上限 1000 且标记 complete=false。小样本成功下载不能证明正式完整导出；后续需要分页或按会话完整导出并核对消息数、顺序、关联状态与生成记录。

## 5. 待确认的修改范围（尚未执行）

| 优先级 | 拟修改位置 | 原因与影响 |
| --- | --- | --- |
| P1 | apps/api/src/services/admin-service.ts、apps/api/src/repositories/conversation-repository.ts、管理员前端及共用 contracts | 只读调试视图和完整性可核验的导出；覆盖三路径，参与者界面不增加调试信息 |
| P2 | apps/web/src/Participant.tsx 及拟新增评分组件、对应 API 表单契约 | 统一两次评分卡；后端仍验证评分有效，不能用对话文字代替 |
| P3 | 阶段政策、上下文与业务输入处理的对应文件（批准后固定清单） | 固定情感材料、场景桥接与异常输入处理，禁止流程询问污染剧情变量 |
| P4 | 现有语义审核工具及拟新增验收样本 | 真实自然语言压力与指代、自然度、语域人工审核 |
| 独立确认项 | 最少互动轮次的业务守卫及测试 | 必须先批准数值、有效轮次定义和失败/重试是否计数；如涉及 core 或 Validator，需单独列出影响，不能暗中更改 |

本次实际修改仅 README、docs 中的反馈、交付报告、附件归档及验收计划。experiment-core、AI Orchestrator、Validator、Model Adapter、数据库、应用程序、测试、依赖与锁文件均未改动。供应商切换能力继续保留。

需研究者确认的材料：第四路径是否存在；两次评分量表、锚点与必答规则；各重构阶段的最少有效互动轮次；情感固定开场、场景次序、关键转折与结束语；正式 Prompt 版本及语言评分标准。

“生成前检查”只能约束已有上下文和生成要求；指代错误及不自然主谓宾还需对生成候选做检查和人工审核。不得声称生成前就验证了未生成文字，不能靠扩大语料库替代验收。

## 6. 后续拟重新运行的测试（本次未执行）

范围获确认并完成相应修改后，运行 npm run check：类型检查、lint、格式、Vitest、构建及 Playwright。补充有意义的管理员授权/字段关联/参与者隔离、评分卡必答及越权跳过拒绝、完整导出超 1000 条及顺序一致性测试。

认知压力集覆盖多观点、口语、含糊和非标准词汇，包括附件三个示例；评审观点识别准确性与状态不越权。情感覆盖继续创作、进度询问、系统探测、误输入，以及每次场景切换时间/地点/行动桥接、已结束场景不重现。日常路径复核不主动干预，避免认知与情感改动影响控制条件。

真实模型验收需冻结相同材料、样本与参数，逐会话记录状态、延迟、错误、回复来源、完整导出和人工语义评分，异常不得隐藏为成功。当前一次 DeepSeek smoke 不代替该验收。人工评分本次未进行，不能填入推测分数。

## 7. 请 GPT 下一轮指导的重点

请先批准具体文件范围和研究材料，澄清第四路径，随后按调试面板→评分组件与批准的守卫→情感控制→语言压力与人工评审顺序实施。六项 导师测试门禁（mentor-test-readiness-checklist.md） 全部满足后，才创建测试账号并进入导师测试；正式参与者仍需独立批准与研究合规准备。

本次成果是可审阅的核查与实施计划，不是上述优化已通过验收。