# 第26次交付验收报告

目标是研究者自由体验的可部署入口与同会话人工审核材料，不是正式实验上线。用户选择“暂未准备部署目标，先交付部署包与最短操作步骤”。本轮外部部署 not_run，内部真实页面技术验收 completed，导师门禁保持 false。

## 按附件逐项验收

| 要求 | 本轮结论 | 证据或剩余动作 |
| --- | --- | --- |
| 可访问内部体验 URL | 按用户选择暂缓外部部署 | 无服务器／域名，提供最短 staging 方案，未编造预览链接 |
| 复用现有参与者页面 | 通过 | built React 页面与原 Express API，同源入口 |
| mentor-test-v1 与 DeepSeek Secret | 通过技术接入 | 冻结配置未改；Secret 仅检查存在；实际返回 Flash |
| 三个固定、可重新开新会话的账号 | 通过 | R001 三个人工账号未使用；new-round 保留历史 |
| 浏览器登录到结束三条路径 | 通过，合成固定脚本 | browser-acceptance.json 与五张参与者截图 |
| 页面不暴露实验后台技术字段 | 通过本轮检查 | 检查状态枚举、模型名、prompt/retry/fallback 字段未出现在参与者正文；已有离线回归验证投影 |
| 管理员只读诊断与完整下载 | 通过 | 浏览器下载 complete=true / per_table_limit=null；入口管理员写请求 405 |
| 原会话重启恢复 | 通过有限范围 | 重启、重复初始化后六账号与六 session_id 保留；非断电／备份恢复验收 |
| 同一体验记录与六维人工审核 | 工具与模板通过，人工未完成 | 逐轮来源、重试、兜底、延迟、原文；人工结论均待审核 |
| 研究者三条非脚本体验 | 待部署后本人执行 | QA 脚本不能代替，不补造人工结果 |
| 导师放行 | 未通过 | 需要人工体验／审核、A／主要 B 整改复验和签署 |

## 关键数据与风险

| 路径 | 轮数 | 重试 | 兜底轮数 | 回复来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cognitive | 20 | 9 | 8 | {'model': 10, 'template': 2, 'fallback': 8} |
| daily | 2 | 0 | 0 | {'model': 2} |
| emotional | 14 | 0 | 0 | {'template': 2, 'model': 12} |

36 轮聊天共 72 条消息，41 次已完成 HTTP 请求全部 200。完整导出包含六个固定分配：三个合成 QA 已完成、三个人工 R001 未开始；complete=true，per_table_limit=null，八项数据完整性异常计数均为 0。模型错误字段为空并不代表 Validator 没有拦截，认知的 9 次重试和 8 轮兜底必须单独检查。首 token 没有流式测量，不能把完整响应延迟称为 TTFT。

A 类风险目前没有经过人工忠实度审查，不能写“无 A 类问题”。B 类候选为认知路径较多兜底与最长约 9 秒的 model 源回复，需结合真实自由表达判定。C 类界面美化继续延期。目标服务器持久化、TLS、外部网络、密钥注入及备份恢复未运行，不能写正式部署通过。

## 验证范围

npm run check 实际退出 0：448 Vitest、18 Playwright，通过类型、lint、格式、构建及既有真实 PostgreSQL 回归；该命令不访问外部模型。独立真实浏览器脚本三路径通过，另验证 15 项部署／维护属性（含未授权管理员拒绝、管理员只读、私有文件不可访问、账号未重复、重启保持、完整导出、实验源文件不变、拒绝覆盖人工审核文件、拒绝不完整导出、无法确定配对时不编造文本）。证据分别见 engineering-check.log、browser-acceptance.json、deployment-verification.json，不将不同范围加成一个虚构“测试总数”。

真实模型运行代码提交为 2609a11be867ce4a3d70fae57ef2c85cbba231fd；最终维护包代码提交为 89d63c00f464dd9ae7d00e8101c72c4fb6cfbe79。模型适配器架构可切换能力未变，本次部署脚本只采用已经指定的 Flash 配置。两个提交之间没有实验核心、Prompt、冻结参数、原服务、数据库或前端应用变更。

## 交付与使用

| 材料 | 文件 |
| --- | --- |
| 给 GPT 的反馈 | docs/twenty-sixth-round-feedback.md / .docx |
| 本验收报告 | docs/twenty-sixth-round-delivery-report.md / .docx |
| 原始输入附件 | docs/inputs/round26-researcher-preview-requirements.docx |
| 最短部署指南 | docs/researcher-preview-guide.md / .docx |
| 人工审核模板 | docs/researcher-human-review-template.md / .docx |
| 同会话合成样例与未评分审核包 | docs/acceptance/step6-round26/review-package/ |
| 真实截图与全量导出 | docs/acceptance/step6-round26/ |

整个项目 ZIP 由 GitHub 的不可变提交归档生成，包含此前项目和本轮源文件、输入、反馈、验收；不包含 node_modules、dist、.git、运行凭据或私有数据库。解压后 npm ci / npm run build。首次启动才生成该服务器的私有账号文件。

云环境启动指引已保存为配置草稿，安装脚本、网络限制和既有 Secret 绑定保持不变；保存不代表应用或发布。若希望后续云任务采用更新指引，在环境设置中审核、保存，再发布环境。不会等待此操作来交付当前文件；也不会将其当作对外部署。

源码 ZIP 已在独立临时目录实际解压，在不含 .git 的情况下完成 npm ci、npm run build、初始化三个固定账号并启动构建页面；health 与 HTML 验证通过，没有调用模型。证据见 archive-build-startup.json。此安装验证不代表目标服务器 HTTPS／systemd 部署已经执行。