# Codex 第十轮反馈：进入业务系统开发前数据库与平台架构要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，目前已经完成：

1. 工程初始化；
2. experiment-core 状态机；
3. ai-orchestrator；
4. model-adapter；
5. OpenAI Compatible Adapter；
6. Mock Adapter；
7. Prompt 分层；
8. Context 管理；
9. Response Validator；
10. 基础测试和文档。

当前 README 已明确：
- 尚未连接 API 和页面；
- 尚未实现数据库；
- 尚未实现登录、管理员后台和聊天系统；
- 真实模型验证仍需要进一步配置。

因此下一阶段进入：

Step 6：业务系统开发。

本轮重点：
不要继续扩展 AI 架构，而是把实验系统真正落地。

一、总体架构要求

进入业务开发后，仍保持：

Experiment Configuration

↓

Participant Assignment

↓

Experiment State Machine

↓

AI Orchestrator

↓

Model Adapter

↓

LLM

业务层不能绕过状态机直接调用模型。

二、数据库设计要求

开始 PostgreSQL 设计。

数据库目标：

1. 支持正式实验运行；
2. 支持数据追踪；
3. 支持实验复现；
4. 支持版本管理。

建议至少包含以下实体：

1. Participant

保存：

- participant_id
- participant_code
- condition
- assigned_agent
- status
- created_time

2. Experiment

保存：

- experiment_id
- experiment_name
- version
- path_type
- configuration

3. Agent

保存：

- agent_id
- name
- avatar
- personality_version

4. Conversation

保存：

- conversation_id
- participant_id
- turn
- role
- content
- timestamp

5. State Transition

保存：

- previous_state
- current_state
- event
- transition_time

6. Experiment Variable

保存实验关键变量。

例如认知路径：

- raw_expression
- confirmed_belief
- source
- rating_1
- rating_2
- action_intention

情感路径：

- character_profile
- scene_state
- scene_phase

7. Model Run Log

保存：

- model_name
- prompt_version
- latency
- token_usage
- validator_result
- error

三、数据库设计原则

不要把实验配置硬编码。

建议：

Experiment Template

↓

Condition

↓

Agent Configuration

↓

State Machine Version

↓

Participant

这样未来可以支持：

- 修改实验版本；
- 修改 Agent；
- 修改 Prompt；
- 保留历史实验。

四、管理员后台设计

第一版只实现实验管理核心。

功能：

1. 创建实验；

2. 创建实验条件；

3. 分配参与者；

4. 查看参与者当前状态；

5. 查看对话记录；

6. 导出实验数据。

禁止：

管理员直接修改正在运行参与者的 state。

如果需要人工干预：

应通过：

Admin Event

记录：

- 操作人；
- 时间；
- 原状态；
- 修改原因。

五、参与者端设计

第一版实现：

1. 登录；

2. 实验说明；

3. 对话页面；

4. 消息保存；

5. 状态加载。

注意：

参与者不能看到：

- 当前state名称；
- 实验变量；
- validator信息；
- 系统日志。

六、API设计要求

建议先设计接口，不急于完善页面。

至少包括：

认证：

POST /auth/login

实验：

GET /experiment/current

对话：

POST /conversation/message

状态：

GET /experiment/state

管理员：

GET /admin/participants

GET /admin/conversations

GET /admin/export

七、进入业务开发前测试

需要新增：

1. 数据库migration测试；

2. API测试；

3. 权限测试；

4. 状态恢复测试；

5. 数据导出测试。

八、本轮输出要求

完成后返回：

1. 数据库ER设计；

2. migration文件结构；

3. API设计文档；

4. 管理后台模块设计；

5. 参与者端页面设计；

6. 开发顺序计划；

7. 测试计划。

九、开发原则

继续小步迭代。

本阶段不要同时开发：

- 数据库；
- 后台；
- 前端；
- 部署。

建议顺序：

Step 6.1：
数据库设计 + migration

↓

Step 6.2：
API层

↓

Step 6.3：
管理员后台

↓

Step 6.4：
参与者端

↓

Step 6.5：
完整实验联调

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。