第30次反馈：真实双模型对比后的人评与公网部署推进

目标：尽快得到可通过网址访问的研究者体验版，并完成 GPT / DeepSeek 的实际选择

# 一、依据最新代码包重新判断当前阶段

本轮不需要再做“GPT是否能连接”的排障。 最新代码包已经完成真实 GPT / DeepSeek 采样：GPT 账户实际可用对话模型为 gpt-4，请求返回模型为 gpt-4-0613；DeepSeek 继续使用 deepseek-flash。GPT 流式 smoke 已 HTTP 200，首个可见文本约 2.80 秒，总响应约 3.09 秒。

真实模型比较已收集 164 条诊断样本、191 次模型请求。工程回归为 459 项 Vitest + 18 项浏览器测试通过。实验核心状态机、Validator、Prompt、冻结研究参数和数据库结构均未因模型比较而改变。

# 二、双模型当前证据：先不要直接宣布“哪个最好”

| 范围 | 模型 | P50 / P95 / max | 重试 | 兜底 | 状态违规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32个配对案例 | GPT-4 | 3932 / 6559 / 13955 ms | 4 | 3 | 0 |
| 32个配对案例 | DeepSeek Flash | 3407 / 9149 / 9473 ms | 7 | 2 | 0 |
| 25轮×认知/情感 | GPT-4 | 4544 / 8198 / 9474 ms | 0 | 0 | 0 |
| 25轮×认知/情感 | DeepSeek Flash | 3933 / 9238 / 9801 ms | 16 | 6 | 0 |

阶段性判断：GPT 在连续 25 轮诊断中表现出更好的运行稳定性（本次 0 重试、0 兜底），DeepSeek 在同一范围出现 16 次重试、6 次兜底并记录 1 次生成异常/1 次 502；但 DeepSeek 在部分中位延迟和配对流程标签上更低。以上都是工程诊断，不等于最终语言体验排名。

因此本轮不要再扩大模型测试量。 下一步应做人类语言审核和研究者自由体验，之后再决定导师测试默认模型。

# 三、本轮必须完成：人工语言审核，但不要求人工审完164条才能继续

请从现有 164 条真实样本中自动抽取一个“分层人工审核包”，建议约 30–40 条，至少覆盖：

GPT 与 DeepSeek 的正常回复；

所有兜底/重试后最终回复；

BELIEF_ANCHOR_MISSING、BELIEF_REPLACEMENT、BACKEND_DISCLOSURE、WRONG_SCENE、EMPTY_REPLY 等异常样本；

认知与情感路径、普通输入与非标准中文输入。

人工审核维度继续使用 1–5 分：中文自然清楚、逻辑连贯、指代清楚、不重复、实验一致性、非标准表达理解。另增加两个直接判断：①我作为参与者是否愿意继续聊下去；②是否出现明显“机器人/实验脚本感”。

模型选择规则建议：优先选择人工体验更自然、长对话更稳定、关键实验节点不受影响的模型，而不是单纯选择更快或更便宜的模型。若人工评分接近，则优先采用连续对话中重试/兜底更少的模型。

# 四、GPT 配置处理：本轮需要把实际可用模型持久化

最新代码已经证明该 GPT Key 可用，但 gpt-4.1 不在当前账户模型列表；当前实际可用对话模型为 gpt-4，返回 gpt-4-0613。

请 Codex 保持： GPT_API_BASE_URL 不变，不重新要求研究者更换 GPT Key；后续真实比较和体验使用 GPT_MODEL_NAME=gpt-4。

注意：代码包说明当前云环境只是“草稿保存了 gpt-4 建议值”，既有绑定不会自动覆盖。因此请在后续任务开始前明确提示研究者：需要在 Codex Environment 中把 GPT_MODEL_NAME 改为 gpt-4，并“保存 + 发布”，随后只检查模型名和变量存在性，不打印任何密钥。

# 五、现在最重要的工程任务：取得真正的公网网址

当前 external_url 仍为 null。Windows 本地版和 Codex 临时运行环境都不再作为最终体验入口。继续使用仓库已经准备好的 Render 托管方案作为首选，不要重新发散到多个部署平台。

本轮请把部署工作收敛成“一次性用户操作 + Codex后续验收”：

1. 确认 render.yaml / Docker / PostgreSQL Blueprint 仍可部署，并把部署文档更新到最新模型配置。

2. 研究者完成 Render 登录、GitHub 仓库授权、套餐/费用确认、Secret 输入和点击部署。

3. 部署成功后取得真实 HTTPS URL；不要猜测网址。

4. 拿到 URL 后立即执行 /api/ready、外部设备访问、数据库持久化、完整导出、权限隔离测试。

5. 研究者本人使用真实 URL 完成认知、情感、日常三条非脚本体验，并填写人工语言审核。

6. 上述通过后再进行 3–5 台设备测试；最后才执行已批准预算的 30 人真实模型并发。

# 六、部署前请补齐 Render 的双模型配置，但不要让运行中的批次随意切模型

当前 render.yaml 默认只有 DEEPSEEK_API_KEY，并固定 MODEL_PROVIDER=deepseek。由于现在已决定比较 GPT 与 DeepSeek，请在不改变实验核心的前提下补齐 staging 的模型配置能力：

增加 GPT_API_KEY Secret 占位（sync:false），不得写入仓库；

增加 GPT_MODEL_NAME=gpt-4 和 GPT_API_BASE_URL 的非秘密配置；

保留 DEEPSEEK_API_KEY、deepseek-flash；

MODEL_PROVIDER 必须在“新批次/新部署”开始前固定，已经开始的参与者批次禁止中途切换模型；

若要做研究者 A/B 体验，使用独立测试批次或独立测试账号，数据库中记录 provider、requested model、response model 和 prompt/research version。

不要为了模型切换修改 experiment-core、State 顺序或冻结研究材料。

# 七、请明确告诉研究者：现在确实有需要本人手动完成的步骤

| 用户操作 | 是否现在做 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Codex Environment：GPT_MODEL_NAME 改为 gpt-4，并保存/发布 | 是 | 这是非秘密变量；不要再次发送API Key。 |
| Render 注册/登录并授权 GitHub 仓库 | 是 | Codex无法替用户授予第三方账户权限。 |
| 在 Render 控制台确认 Web + PostgreSQL 套餐费用 | 是 | 不自动购买；以账户实时报价为准。 |
| 在 Render Secret 中填写 DEEPSEEK_API_KEY / GPT_API_KEY | 是，若两模型都要在线体验 | 只在Secret界面填写，不发聊天、不进Git。 |
| 点击 Blueprint 部署并把实际 HTTPS URL 发回 Codex/GPT | 是 | 这是取得线上体验网址的关键一步。 |
| 人工语言评分和本人非脚本体验 | 部署后做 | 必须由研究者完成，Codex不能代签。 |
| 手动改代码/数据库/服务器 | 否 | 继续由Codex处理。 |

# 八、用户操作应尽可能少：Codex不得再把技术工作转嫁给研究者

除第三方账号授权、费用确认、Secret录入、点击部署和人工体验之外，其余部署配置、数据库迁移、健康检查、测试账号初始化、日志与导出验收、问题修复均由 Codex 完成。若出现新的用户操作要求，请先说明“为什么必须由用户完成、在哪里操作、填什么、不应填什么、成功后看到什么”，不要只回复“请配置环境”。

# 九、本轮验收输出要求

1. 更新后的 GPT/DeepSeek 人工审核包与评分模板；

2. Render 双模型 staging 配置变更说明（如有），证明未修改实验核心；

3. 给研究者的一页式 Render 手动操作清单；

4. 若研究者完成授权部署：返回真实 HTTPS URL、/api/ready 结果和外部访问证据；

5. 若尚未部署：明确唯一剩余人为阻塞，不得用本地Preview代替公网URL；

6. 当前 mentor_test_ready / formal_ready 继续保持 false，直至人工体验和线上验收完成。

# 十、本轮开发原则

优先级：公网可体验 > 人工语言质量 > 模型选择 > 30人真实并发 > UI美化。 暂不扩大词库、重写 Validator、重构状态机、增加新模型或美化界面。当前最重要的是让研究者尽快通过真实网址与两种模型实际对话，并基于体验作出模型选择。