# Codex 第十五轮反馈：实验平台稳定性测试与正式实验准备要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，本轮项目已经进入实验平台稳定性优化阶段。

目前已具备：

1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 模型适配；
4. 数据库与业务服务层；
5. Participant 页面基础能力；
6. Admin 页面基础能力；
7. API 与前后端联调基础。

当前重点：

不再优先增加新的架构模块。

下一阶段目标：

验证平台是否达到真实心理实验运行标准。

一、建立正式实验前检查清单

请新增 pre-experiment checklist。

检查：

1. 数据库是否正常迁移；

2. API 是否正常启动；

3. Participant 登录是否正常；

4. Experiment assignment 是否正确；

5. AI调用是否正常；

6. 状态机是否正常推进；

7. 数据是否完整保存；

8. 导出文件是否可用于后续分析。

二、Participant 端体验优化

第一版不追求复杂设计。

重点保证：

1. 登录流程明确；

2. 实验说明清晰；

3. 对话区域稳定；

4. 消息顺序正确；

5. 加载状态明确；

6. 异常时给出自然提示。

参与者不可看到：

- state名称；
- event名称；
- prompt；
- validator信息；
- model日志。

三、Admin 后台实验管理优化

管理员需要能够：

1. 查看实验列表；

2. 查看实验版本；

3. 查看参与者分配；

4. 查看当前实验状态；

5. 查看完整对话；

6. 查看异常记录；

7. 导出数据。

增加：

实验调试视图（仅管理员）。

显示：

- current state；
- event；
- variable；
- model latency；
- validator结果。

四、实验数据质量控制

重点检查：

一次对话记录必须包含：

participant_id

experiment_id

condition

agent_version

prompt_version

model_version

message

state_transition

experiment_variable

禁止出现：

- 消息存在但状态不存在；
- 状态变化但无event；
- 变量变化但无来源。

五、抗干扰测试迁移

将此前 WorkBuddy 测试经验迁移到自动化测试。

认知路径增加：

1. 用户拒绝表达负面刻板印象；

2. 用户表达批判观点；

3. 用户输入多个观点；

4. 用户打断评分；

5. 用户要求跳过阶段。

检查：

confirmed_belief是否稳定。

情感路径增加：

1. 用户要求改变剧情；

2. 用户询问系统规则；

3. 用户提前结束；

4. 用户输入极短回复；

5. 用户跳跃场景。

检查：

scene_state是否稳定。

六、日志系统完善

管理员调试需要记录：

request_id

participant_id

conversation_id

state_before

state_after

event

model_name

prompt_version

response_latency

validator_result

fallback_count

注意：

日志仅用于研究者调试，不展示给参与者。

七、真实实验前压力测试

建议增加：

1. 连续20-30轮对话测试；

2. 多用户并发测试；

3. 长上下文测试；

4. 模型异常测试；

5. 数据恢复测试。

目标：

确认长对话不会：

- 状态丢失；
- 场景回退；
- 变量漂移；
- 数据缺失。

八、本轮输出要求

完成后返回：

1. pre-experiment checklist；

2. Participant流程测试结果；

3. Admin流程测试结果；

4. 数据完整性检查结果；

5. 抗干扰测试结果；

6. 日志字段说明；

7. 当前是否达到正式实验条件。

九、开发原则

当前阶段：

稳定性 > 新功能 > UI优化。

不要同时大规模修改：

- 状态机；
- AI编排；
- 数据库；
- 前端。

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。