# Codex 第六轮反馈：Step 4 模型接入前验收与实验接口设计要求

当前项目已经完成：
- experiment-core 状态机；
- ai-orchestrator 初版；
- prompt-builder；
- context-manager；
- response-validator；
- fallback-handler；
- 基础测试。

本轮不要立即接入真实模型。
首先完成 AI 编排层与实验系统之间接口的最终验收，确保未来接入任何大语言模型时不会破坏实验控制。

一、总体评价

目前架构方向正确：

Experiment State Machine
        ↓
AI Orchestrator
        ↓
Language Generator

已经实现了“状态控制”和“语言生成”的初步分离。

下一步重点不是增加功能，而是确认边界是否足够稳定。

二、Orchestrator 需要进一步强化的地方

1. Prompt 输出需要区分实验控制信息和模型可见信息。

当前 prompt-builder 已经按照：
- system
- stage goal
- memory context

进行组织。

下一步请明确：

发送给模型：
- 当前角色规则；
- 当前阶段目标；
- 当前允许行为；
- 必要上下文。

禁止发送：
- 后续所有阶段列表；
- 实验假设；
- 评分目标；
- 管理员规则。

2. Context Manager 需要结构化，而不是简单摘要。

上下文建议分为：

A. 实验状态：
currentStage
completedEvents
experimentVersion

B. 实验变量：
认知路径：
confirmed_belief
source
rating_1
rating_2

情感路径：
persona_snapshot
scene_state
scene_phase

C. 最近对话：
最近若干轮自然语言。

三、Response Validator 进一步要求

目前 validator 已经可以阻止部分违规输出。

需要增加实验级检查：

1. 状态一致性检查：

例如：

当前：
INITIAL_RATING

禁止生成：
“我们进入认知重构”

2. 变量保护检查：

例如：

confirmed_belief 已冻结后：

禁止模型输出新的评分对象。

3. 情感路径场景检查：

当前：

cafeteria.seated

禁止：
重新去食堂打饭；
重新认识人物；
进入新场景。

四、Fallback Handler 修改要求

Fallback 不能成为另一套流程控制。

当前原则：

失败时优先：
1. 重新生成；
2. 记录异常；
3. 使用自然化备用回复。

禁止出现：

“请继续完成当前任务”
“接下来进入下一阶段”
“系统检测到错误”

这些属于后台语言，不能展示给参与者。

五、增加 Model Adapter 层

下一阶段接入模型时，不直接写死 DeepSeek 或其他供应商。

建议新增：

packages/model-adapter/

负责：

统一接口：

generate(prompt, options)

内部实现：

OpenAI compatible adapter
DeepSeek adapter
Mock adapter

实验系统只依赖：

LanguageGenerator

而不知道具体模型。

六、接入真实模型前测试要求

请新增：

Model Adapter Interface Test

验证：

1. mock模型可以运行完整流程；

2. 更换模型不会影响状态机；

3. 模型失败不会改变实验状态；

4. 模型超时可以触发fallback；

5. 错误回复可以被validator拦截。

七、认知路径专项验收

接入模型前确认：

1. confirmed_belief 是唯一评分对象；

2. 重构阶段只能读取该变量；

3. 模型不能自行补充用户没有表达的观点；

4. 二次评分必须由状态触发，不由模型决定。

八、情感路径专项验收

接入模型前确认：

1. scene_state 和 scene_phase 独立存在；

2. 模型只能在允许动作范围内生成；

3. 不允许模型创建新场景；

4. 不允许模型提前结束故事；

5. 不允许控制提示词泄露。

九、本轮输出要求

完成后返回：

1. 当前 AI Orchestrator 架构图；

2. Model Adapter 设计方案；

3. Context 数据结构示例；

4. Validator 规则列表；

5. Fallback 流程图；

6. 新增测试结果；

7. 接入真实模型后的调用流程。

十、开发原则

继续保持小步迭代。

本轮不要开发：
- 前端聊天界面；
- 用户系统；
- 数据库迁移；
- 管理后台。

先完成模型接入前的稳定架构。

确认通过后，再进入 Step 5：真实模型接入与端到端测试。