第31次反馈：执行 Render 公网部署与双模型研究者体验

依据 AI-Agent-Research-Platform-round33-delivery.zip 整理｜2026-10-17

# 一、当前状态与本轮目标

本轮目标不是继续扩展功能，而是取得真实公网 Staging 入口，让研究者本人体验 GPT 与 DeepSeek 的认知、情感、日常路径。当前交付包中的 Render Blueprint 已存在，但尚未通过 Render 平台验证，也未创建托管资源；当前 external_url=null，researcher_online_self_test_ready=false、mentor_test_ready=false、formal_ready=false。

| 项目 | 当前证据 | 限制/下一步 |
| --- | --- | --- |
| 代码回归 | 462 项 Vitest、18 项 Playwright；类型检查、Lint、格式检查和构建通过。 | 这些是仓库/本地测试，不等于线上部署验收。 |
| 容器检查 | 22 项容器检查通过。 | 尚未在 Render 公网 Staging 验收。 |
| 双模型批次 | B001 默认 DeepSeek，B002 为独立 GPT 体验批次；旧批次拒绝静默换模型。 | 部署后需验证真实返回模型身份与批次隔离。 |
| 人工语言审核 | 从 164 条候选中抽取 40 条，覆盖全部 27 条重试/兜底/异常样本。 | 人工评分为 0；不能宣称模型优劣已经确认。 |
| 部署 | render.yaml 本地解析通过；目标分支 work，归档标签 round33-delivery。 | Render 平台验证、付费资源创建、外部 URL 均未完成。 |

# 二、请 Codex 本轮执行的任务

暂停新增功能和无关重构；保留当前实验状态机、Prompt、Validator、研究变量、数据库迁移和已冻结参数。不得为了部署重新设计实验流程。

以 GitHub 仓库 qianmengyan008-sys/AI-Agent-Research-Platform 的 work 分支、round33-delivery 交付为部署基线。先核对目标分支和提交内容，不要改用旧 main，也不要自动合并 main。

检查根目录 render.yaml 与部署说明一致：Web Service 名称 ai-agent-research-staging；Dockerfile 路径 ./Dockerfile；健康检查 /api/ready；PostgreSQL 与 Web Service 使用同一 Singapore 区域；自动部署保持关闭。

部署配置采用 Standard Web Service 与 Basic 1GB PostgreSQL。不要替研究者批准账单；要求研究者在 Render 控制台确认实时价格后再创建付费资源。

只要求在 Render Secret 界面输入 DEEPSEEK_API_KEY 和 GPT_API_KEY。不得请求用户把密钥发到聊天、GitHub、日志或反馈文档。DATABASE_URL 应由 Blueprint 从新建数据库自动绑定；ADMIN_ACCESS_TOKEN 与 RESEARCH_BOOTSTRAP_SECRET 按 render.yaml 自动生成，不能在回复中打印。

核实 GPT_API_BASE_URL 必须与已成功调用 GPT 的实际接口一致。若使用官方 OpenAI API Key，官方地址可用 https://api.openai.com/v1；若先前成功请求使用兼容代理，则必须由研究者在 Render 中填入该服务真实 Base URL，不能盲目覆盖。

部署后等研究者提供 Render 控制台实际生成的 HTTPS URL，再进行线上验收：/api/ready、TLS、静态资源、登录/会话恢复、数据库持久化、批次模型冻结、参与者权限隔离、完整 JSON 导出与导出中不含 Secret。

生成可供研究者照着操作的一页部署清单；把必须由研究者完成的事项明确标出：GitHub 授权、费用确认、两个 API Secret 录入、点击 Deploy Blueprint。不得声称 Codex 已替用户完成这些账户操作。

部署成功后先安排研究者本人非脚本体验：GPT 和 DeepSeek 各跑认知、情感、日常路径，共 6 次会话。随后由研究者对 40 条分层样本作人工语言评分。不要在人工体验和安全检查之前邀请导师或开展 30 人并发测试。

每次报告必须区分：本地自动化证据、容器证据、Render 平台证据、真实模型请求证据、人工语言审核证据。任何未执行项目均标记为未完成，不能由测试夹具通过推断线上已通过。

# 三、研究者体验批次与安全边界

| 配置项 | 部署基线 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | DEEPSEEK_MODEL_NAME=deepseek-flash；B001，45 个合成测试账号。 | 不在已开始的批次中途换模型、Base URL 或冻结参数。 |
| GPT | GPT_MODEL_NAME=gpt-4；B002，6 个合成体验账号。 | 只用于研究者/小范围内部体验；不能据此直接认定模型优胜。 |
| 密钥 | DEEPSEEK_API_KEY、GPT_API_KEY 在 Render Secret 中录入。 | 绝不写入源码、提交、普通环境变量示例、对话或日志。 |
| 管理员凭据 | ADMIN_ACCESS_TOKEN 由平台生成；在 Render 环境中私下查看。 | 不得发送给普通参与者或上传到 GitHub。 |
| 正式放行 | 当前 mentor_test_ready=false、formal_ready=false。 | 先完成公网验收、研究者体验和人工语言审核，再考虑导师测试。 |

# 四、完成后请按此格式汇报

1. 部署基线：分支、提交 SHA、Blueprint 名称。\n2. Render Blueprint 验证结果与完整错误（如失败，保留原文但先脱敏）。\n3. 需要研究者手动完成的具体步骤，以及当前是否等待费用确认/Secret/部署点击。\n4. Render 是否已创建 Web Service 与 PostgreSQL；实际 HTTPS URL（只有平台真实生成后才能报告）。\n5. /api/ready、HTTPS、数据库持久化、权限隔离、批次冻结、完整导出各项验收证据。\n6. GPT 与 DeepSeek 真实调用是否执行、实际返回模型身份和延迟；未执行时明确写未执行。\n7. 当前是否允许研究者自测、导师测试、30 人并发测试，并逐项说明证据。

# 五、重要约束

不要删除或重建已有 Codex Environment，不要反复尝试保存 Codex 环境来代替 Render 部署。

不要更改或重置现有数据库、B001/B002 批次、账号种子或已开始会话。

不要在 Render 创建资源前声称已上线；不要根据服务名称猜测 onrender.com URL。

若 Blueprint 平台校验失败，先提供准确字段/错误并提出最小修改；不得私自更改研究逻辑或增加付费资源。

# 参考文件（仓库内）

docs/round33-render-one-page.md

docs/render-hosted-deployment-guide.md

docs/acceptance/step6-round33/delivery-status.json

docs/acceptance/step6-round33/environment-check.json

docs/acceptance/step6-round33/hosted-dual-model.json