# Codex 第十三轮反馈：业务链路验收与前后端联调要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，本轮项目已经完成以下基础建设：

1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 模型适配层；
4. 数据库 schema 与 migration；
5. Repository 层；
6. API 工程骨架；
7. Service 层基础实现；
8. CI 与工程化配置。

当前进入下一阶段：

Step 6.3：业务链路验收与前后端联调。

本轮目标：

不要继续增加新的架构模块。

重点验证：

参与者一次完整实验操作是否能够从前端进入系统，并经过完整业务链路。

一、完整数据流验收

请验证以下链路：

参与者登录

↓

获取实验分配

↓

进入当前实验状态

↓

发送消息

↓

Conversation Service

↓

读取当前 state

↓

调用 AI Orchestrator

↓

调用 Model Adapter

↓

生成回复

↓

Response Validator

↓

状态机判断是否产生 event

↓

保存 message/event/variable

↓

返回前端

要求：

每一步都有明确日志。

二、Service 层检查

请确认：

Controller：

只负责：
- 参数接收；
- 权限验证；
- 返回结果。

Service：

负责：
- 实验逻辑；
- 状态读取；
- 状态推进；
- 数据保存。

Repository：

负责：
- 数据访问。

禁止：

Controller 直接调用数据库。

Controller 直接调用模型。

三、数据库一致性检查

请验证：

一次完整对话是否可以恢复：

participant

experiment assignment

agent version

prompt version

model run

current state

conversation history

state transition

experiment variables

要求：

删除运行缓存后，仍可以通过数据库恢复实验。

四、状态机联调重点

增加以下测试：

1. 正常状态推进：

event

↓

transition

↓

new state

2. 非法状态：

错误 event

↓

拒绝转换

3. 重复请求：

同一个 message 重复提交

↓

不能重复推进。

4. 并发请求：

两个请求同时进入

↓

只能产生一次状态变化。

五、实验变量保存检查

确认变量不是只存在 AI 上下文。

认知路径：

必须能够持久化：

raw_expression

confirmed_belief

source

rating_1

rating_2

action_intention

情感路径：

必须能够持久化：

character_profile

scene_state

scene_phase

relationship_state

六、API 接口验收

确认：

认证：

POST /auth/login

实验：

GET /experiment/current

对话：

POST /conversation/message

状态：

GET /experiment/state

管理员：

GET /admin/participants

GET /admin/conversations

GET /admin/export

检查：

- 未登录不能访问；
- 用户不能访问其他参与者数据；
- 用户不能修改实验状态。

七、前端开发准备

如果业务链路通过，再进入前端。

第一版参与者页面只需要：

1. 登录页；

2. 实验说明页；

3. 对话页面；

4. 消息显示；

5. 加载状态。

不要优先开发：

- 复杂动画；
- UI美化；
- 高级交互。

八、管理员后台准备

第一版实现：

1. 查看实验；

2. 查看参与者；

3. 查看当前状态；

4. 查看对话；

5. 导出数据。

暂不实现：

- 修改运行中的实验；
- 人工改变state。

九、本轮输出要求

完成后返回：

1. 当前业务调用流程图；

2. API目录结构；

3. Service层结构；

4. Repository层结构；

5. 数据库写入示例；

6. 一次完整消息请求示例；

7. 状态迁移示例；

8. 测试结果；

9. 当前阻塞问题。

十、开发原则

继续小步迭代。

不要同时大规模修改：

- 状态机；
- AI编排；
- 数据库；
- 前端。

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 对实验设计影响。