# Codex 第七轮反馈：Step 5 真实模型接入与端到端测试要求

当前项目状态：

已完成：
1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 接口与 MockAdapter；
4. Prompt 分层；
5. Context 管理；
6. Response Validator；
7. Fallback 基础机制。

当前架构已经具备接入真实模型的条件。

下一阶段进入 Step 5：
真实模型接入与端到端实验流程测试。

本阶段重点不是追求模型能力最大化，而是验证：
真实大语言模型是否能在严格实验边界内稳定工作。

一、模型接入原则

禁止直接在业务代码中调用具体模型。

必须通过：

LanguageGenerator Interface

调用。

架构保持：

Experiment State Machine

↓

AI Orchestrator

↓

Model Adapter

↓

具体模型服务

未来可以替换：

OpenAI Compatible API
DeepSeek
Claude
其他模型

二、实现真实 Model Adapter

新增：

packages/model-adapter/src/providers/

例如：

openai-compatible-adapter.ts

要求：

输入：

PromptBundle

GenerationOptions

输出：

模型文本结果。

需要支持：

- timeout
- abort signal
- error handling
- retry策略

模型失败时：

不能改变实验状态。

不能写入实验变量。

只能产生异常事件。

三、模型参数管理

不要把参数写死。

需要配置：

temperature

max_tokens

timeout

model_name

建议：

开发环境：

mock

测试环境：

真实模型

通过环境变量切换。

四、Prompt 安全检查

接入真实模型后重点测试：

模型是否会：

1. 自行推进stage；

2. 输出后台控制语言；

3. 修改实验变量；

4. 泄露实验目的；

5. 忽略当前state。

如果出现：

不要通过增加大量prompt解决。

优先：

修改validator或state约束。

五、认知路径端到端测试

测试完整流程：

STEREOTYPE_CAPTURE

↓

VIEWPOINT_CONFIRMATION

↓

INITIAL_RATING

↓

REFRAME_SOCIAL_STRUCTURE

↓

REFRAME_MEDIA_ALGORITHM

↓

REFRAME_COUNTER_FACT

↓

REFRAME_INDIVIDUAL_DIFFERENCE

↓

SECOND_RATING

↓

ACTION_INTENTION

重点检查：

1. confirmed_belief 是否冻结；

2. 模型是否替换用户观点；

3. 四个reframe是否按顺序完成；

4. 二次评分是否由state触发；

5. 用户打断流程是否能恢复。

六、情感路径端到端测试

测试：

PERSONA_SETUP

↓

FIRST_CONTACT

↓

MISUNDERSTANDING

↓

RESOLUTION

↓

SHARED_EXPERIENCE

↓

RELATIONSHIP

↓

ENDING_FEEDBACK

重点检查：

1. scene_state是否有效；

2. scene_phase是否推进；

3. 不出现时间倒流；

4. 不创建未定义场景；

5. 不提前结束；

6. 不泄露系统提示。

七、建立实验级测试集

请将此前 WorkBuddy 暴露的问题转化为自动化测试。

至少包含：

认知路径：

- 用户拒绝刻板印象；
- 用户表达元认知观点；
- 多个负面观点；
- 用户打断评分；
- 用户要求跳过步骤。

情感路径：

- 用户只输入“好”；
- 用户询问流程；
- 用户要求改变剧情；
- 用户提前结束；
- 用户质疑AI身份；
- 用户跳跃场景。

八、增加运行日志

管理员调试需要记录：

conversation_id

participant_id

state_before

state_after

model_name

prompt_version

response_latency

validator_result

fallback_count

但这些日志不能展示给参与者。

九、本轮输出要求

完成后返回：

1. Model Adapter目录结构；

2. 真实模型调用示例；

3. 环境变量配置方案；

4. 一次完整认知路径测试结果；

5. 一次完整情感路径测试结果；

6. 自动化测试列表；

7. 已知限制。

十、开发边界

本轮暂不开发：

- 完整参与者账号系统；
- 管理员后台；
- PostgreSQL正式迁移；
- 部署。

先证明：

真实模型 + 状态机 + 编排层

可以稳定运行。

确认通过后，再进入数据库和前后端完整业务开发。