# 第23次反馈：导师测试前验收与稳定性优化建议

## 一、当前阶段目标

当前平台已经完成：
1. DeepSeek Flash API接入；
2. 基础请求链路验证；
3. 多轮状态机优化。

下一阶段目标不是继续增加功能，而是达到“研究者可测试、导师可体验、实验可复现”的状态。

请优先保证稳定性，不进行影响整体架构的大范围修改。

## 二、建立正式验收版本管理

建议增加明确版本标识：

- 开发版本：允许调试和修改；
- 验收版本：用于导师测试；
- 实验版本：正式收集数据。

每次修改记录：
1. 修改内容；
2. 修改文件；
3. 修改原因；
4. 测试结果；
5. 是否影响已有实验路径。

避免出现修改一个问题导致其他路径退化。

## 三、状态机最终检查

请重点检查以下问题：

1. State是否唯一负责流程推进。
2. Prompt是否只负责语言生成。
3. 后端规则是否负责关键实验节点。

不要让模型自行决定：
- 是否进入下一阶段；
- 是否结束评分；
- 是否跳过重构阶段。

关键节点必须由程序控制。

## 四、认知路径最终验收

检查：

1. 用户输入非标准表达时：
系统是否能够识别真实观点，而不是依赖关键词。

2. 评分阶段：
初次评分、二次评分必须调用同一评分组件。

3. 认知重构：
必须完整经过：
社会结构因素；
媒体与算法机制；
反刻板事实与文化多样性；
美国黑人的个体差异。

4. 行动意愿：
对象必须明确为美国黑人刻板印象相关内容。

5. 避免：
重复询问；
提前进入下一阶段；
普通文字替代卡片。

## 五、情感路径最终验收

检查：

1. 开场固定，不提前透露故事结局。
2. 场景顺序固定。
3. 场景转换包含：
时间；
地点；
人物行动。

4. 用户输入优先级高于剧情推进。
如果用户询问流程、规则、状态，不应被当作故事内容。

5. 结束阶段：
完成情感总结后直接结束，不再次开启新的创作邀请。

## 六、增加真实用户测试日志

导师测试前建议保留：

- 完整对话记录；
- 每轮state记录；
- AI生成时间；
- 是否触发规则；
- 是否发生异常。

出现问题时，可以快速定位：

语言问题 → Prompt；
流程问题 → State机；
识别问题 → 语义模块；
性能问题 → 模型调用。

## 七、导师测试前最低标准

满足以下条件后再提供测试账号：

□ 四条路径完整运行；
□ 无明显卡死；
□ 无状态跳跃；
□ 对话轮次符合实验设计；
□ 响应速度稳定；
□ 后台可以查看实验状态；
□ 可以导出实验记录。

导师测试阶段只收集体验反馈，不再进行结构性重构。