# 第24次交付：只读评估与当前工程验收成果

日期：2026-10-13（UTC）。基线提交：743d08e3d164ae451b73e7a9d6d1871a0b107d90。本次输入附件标题“第23次反馈”，仓库交付编号第24次。

按用户要求，应用、状态机、Prompt、Validator、Adapter、数据库迁移、测试、依赖与锁文件均未修改。变化仅 README/docs 中评估与验收归档；后续修改需要确认。

## 已完成成果

| 内容 | 链接 |
| --- | --- |
| 四项评估及给 GPT 的反馈 | 正文（twenty-fourth-round-feedback.md） / Word（twenty-fourth-round-feedback.docx） |
| 本轮交付报告 | 正文（twenty-fourth-round-delivery-report.md） / Word（twenty-fourth-round-delivery-report.docx） |
| 输入原件 | Word附件（inputs/round24-mentor-acceptance-requirements.docx） |
| 当前源码核查 | 文件哈希与发现（acceptance/step6-round24/inspection-evidence.json） |
| 当前工程验证 | 命令退出码（acceptance/step6-round24/engineering-checks.json）、Vitest原始结果（acceptance/step6-round24/test-results.json）、Playwright原始结果（acceptance/step6-round24/browser-results.json） |
| 风险与放行门禁 | 结构化评估（acceptance/step6-round24/assessment.json） |
| 纯内存边界核查 | 探针（acceptance/step6-round24/read-only-core-probes.json） |
| 交付完整性 | 校验结果（acceptance/step6-round24/delivery-validation.json） |

## 本轮实际执行检查

| 检查 | 结果 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| npm run typecheck | 通过 | 共享包构建及所有工作区类型检查 |
| npm run lint | 通过 | 现有静态规则 |
| npm run format:check | 通过 | 文档归档后再次核对格式 |
| Vitest 现有全套 | 435 通过，0 失败，0 跳过 | 包含真实隔离 PostgreSQL 17.7 和 Mock/本地 HTTP 模型；无真实模型调用 |
| npm run build | 通过 | 全工作区构建 |
| npm run test:browser | 15 通过，0 失败，0 跳过，0 flaky | Chromium 合成账号业务与异常恢复验证 |
| 纯核心探针 | 5 次合法迁移均接受 | 证明有限大评分无默认范围、核心无聊天前置；未持久化到数据库 |
| 文档与 ZIP | 交付前校验实际结果 | Word可解析、JSON合法、链接存在、原件一致、代码未修改；归档完整性另核对 |

本次重新执行工程全套，共 450 项测试通过；不是引用历史计数。测试只使用自动创建并清理的隔离数据库与合成账号，不修改现有实验数据，不连接 WorkBuddy。运行时修改仅临时测试数据和忽略的构建输出；没有更改程序源码。

本轮外部模型调用为 0，人工语言评分未执行，未邀请研究者或导师。此前一次 DeepSeek smoke 的成功副本保留为 历史接入证据（acceptance/step6-round24/prior-authorized-deepseek-smoke.json）；不把它报告成新调用或稳定性验收。首可见 token 2260.68ms，总响应 2277.17ms，HTTP 200。

验收过程中产生的 expected fault、失败模型、超时、受阻、性能门禁失败等 JSON 是故障注入样本，测试预期为检测异常，不能与整个测试套件失败混淆；也不能把这些故障伪装成正常成功。

## 当前验收实物

本轮目录 docs/acceptance/step6-round24/ 包含路径数据库记录、业务/HTTP调用链、变量来源、结构一致性、干扰、超时/重启/租约恢复与合成压力结果。三条路径各 30 轮、6 个合成参与者各 5 轮并发测试（合计 120 轮、240 消息槽）等工程记录由现有测试重新生成，均不代表真实供应商负载能力。

| 本轮截图 | 内容 |
| --- | --- |
| participant-login.png（acceptance/step6-round24/participant-login.png） | 合成账号登录页面 |
| participant-chat.png（acceptance/step6-round24/participant-chat.png） | 参与者原型对话 |
| participant-refresh-recovery.png（acceptance/step6-round24/participant-refresh-recovery.png） | 重载恢复 |
| admin-read-only.png（acceptance/step6-round24/admin-read-only.png） | 管理员只读查询 |
| admin-development.png（acceptance/step6-round24/admin-development.png） | 原始诊断展示 |
| admin-stability.png（acceptance/step6-round24/admin-stability.png） | 工程稳定性测试记录 |
| admin-pilot-mode.png（acceptance/step6-round24/admin-pilot-mode.png） | 内部模式原型，不代表pilot已批准 |

报告发现的评分、轮次、真实语义、情感材料、完整导出、前端超时和版本冻结缺口不会因工程测试通过而消失。当前导师最低标准未整体满足，mentor_test_ready=false，pilot_ready=false，formal_ready=false。

## 下载与下一步

所有文件提交到原 GitHub 仓库 main，最终回复提供本次固定提交的全项目 archive ZIP。ZIP 包括受版本控制的整个项目、反馈与报告 Word、原始附件、本轮验收 JSON/截图和历史成果；不内嵌另一个项目 ZIP，也不包含 node_modules、构建目录、.env 或环境密钥。

点击“整个项目 ZIP”下载，解压后打开 docs/twenty-fourth-round-feedback.docx 与 docs/twenty-fourth-round-delivery-report.docx；不能预览 Word 时，可直接在 GitHub 阅读同名 Markdown。

下一步等待用户确认必要修改项及具体范围。当前仅发布评估，不开始修复，不发放导师测试账号。