# Codex 第十二轮反馈：业务服务层联调与完整实验链路要求

当前项目状态评估：

根据最新代码包，本轮已完成以下基础建设：

1. experiment-core 状态机；
2. ai-orchestrator 编排层；
3. model-adapter 模型适配层；
4. PostgreSQL schema 与 migration；
5. Repository 层基础结构；
6. API 工程骨架；
7. Service 层初步实现。

当前项目已经从架构设计阶段进入业务链路联调阶段。

下一阶段重点：

打通一次完整实验流程，而不是继续增加模块。

一、当前优先目标

请完成：

Participant

↓

Experiment Assignment

↓

Conversation Service

↓

AI Orchestrator

↓

Model Adapter

↓

State Transition

↓

Database Record

验证完整闭环。

二、Service 层检查要求

请确认：

Controller 不直接操作数据库。

所有业务逻辑经过 Service：

ExperimentService：
负责实验配置、版本、条件分配。

ParticipantService：
负责参与者创建、身份验证、实验绑定。

ConversationService：
负责消息生命周期。

AdminService：
负责管理员查询和导出。

三、Conversation Service 重点检查

一次用户消息应该遵循：

1. 验证参与者身份；

2. 获取当前实验状态；

3. 保存用户消息；

4. 调用 AI Orchestrator；

5. 运行 Response Validator；

6. 根据事件调用状态机；

7. 保存 AI 回复；

8. 保存状态变化记录。

禁止：

AI 回复成功后自动推进状态。

状态推进必须来自明确 event。

四、数据库记录完整性检查

一次完整对话需要能够恢复：

谁：

participant_id

在哪个实验：

experiment_id

使用：

agent_version

prompt_version

model_version

当前：

state

产生：

message

event

variable

要求：

关闭程序后重新启动，仍可以恢复实验。

五、状态恢复测试

增加测试：

1. 用户发送消息后服务中断；

2. 模型调用失败；

3. validator 拦截失败输出；

4. 重复提交同一消息；

5. 网络请求重复。

要求：

不能产生重复状态迁移。

不能污染实验变量。

六、API 层设计检查

确认以下接口逻辑：

认证：

POST /auth/login

实验：

GET /experiment/current

对话：

POST /conversation/message

状态：

GET /experiment/state

管理员：

GET /admin/participants

GET /admin/conversations

GET /admin/export

重点：

参与者只能访问自己的数据。

七、开始准备真实实验数据结构

请补充：

Experiment Variable 保存机制。

认知路径：

必须支持：

raw_expression

confirmed_belief

source

rating_1

rating_2

action_intention

情感路径：

必须支持：

character_profile

scene_state

scene_phase

relationship_state

这些变量不能只存在模型上下文中。

八、端到端测试要求

完成以下测试：

测试1：

创建参与者

↓

分配实验

↓

进入路径

↓

发送消息

↓

生成AI回复

↓

保存记录

测试2：

认知路径完整运行。

测试3：

情感路径完整运行。

测试4：

模型失败恢复。

测试5：

非法状态转换。

九、暂缓事项

本轮不要优先开发：

- 页面美化；
- 复杂管理员功能；
- 部署；
- 高级权限系统。

优先保证：

实验数据可靠。

十、本轮输出要求

完成后返回：

1. 当前 API 目录结构；

2. Service 层说明；

3. Repository 层说明；

4. 一次完整消息调用链；

5. 数据库写入示例；

6. 状态迁移示例；

7. 测试结果；

8. 当前已知问题。

开发原则：

继续小步迭代。

每次修改说明：

1. 修改原因；
2. 修改文件；
3. 测试结果；
4. 是否影响实验设计。