# 研究者现在只做一步

请回复：优先核价“Render”还是“阿里云中国站托管方案”，以及你可接受的24个月总预算上限（人民币）。

这只是核价方向和预算边界，不是批准购买。当前没有可靠的最新报价，因此不能让你批准一个金额未知的订单，也不要求现在填写Secret、绑卡、购买服务器或点击Deploy。

我们建议先核验阿里云中国站的合规付款渠道和新加坡托管产品，因为你目前的支付渠道在Render遇到阻碍。但具体账户支付、地域与总价尚未核实；不承诺支付宝/微信/所有银联卡都适用，不提供绕过支付验证的方法。

## 后续逐屏流程（现在不操作）

| 顺序 | 届时由研究者做的一件事 | 页面上应核对什么 | Codex负责什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选择核价平台并给预算边界 | 无需登录或支付 | 整理官方/账户报价及24个月总价，无法取得的项目如实标明 |
| 2 | 登录选定平台并授权仓库 | 本人GitHub账号、qianmengyan008-sys/AI-Agent-Research-Platform、work分支 | 依据选定平台给按钮和页面说明；未知界面不猜 |
| 3 | 核对一张完整费用预览 | 地区、独立production资源、Web/DB/存储/税费/24个月、不得复用staging | 提供准确规格和配置；未明确批准总价，不点创建 |
| 4 | 在平台Secret页面填写真实凭据 | 仅变量名和安全输入框，保存后不回传值 | 逐项说明用途；API Base URL保持已验证实际接口；不让你在聊天发送Key |
| 5 | 批准后点击创建/部署 | 正式预备配置而非免费staging；实际生成HTTPS地址 | 预检正确配置文件/分支；得到URL后实际验收，基础设施健康不等于正式招募放行 |
| 6 | 用独立测试账号自由体验 | 两模型各认知/情感/日常共6次会话 | 检查HTTPS、权限、恢复、导出，指导人工审核，不代签 |
| 7 | 单独批准真实模型测试预算 | 请求数、单价、金额上限与时段 | 先云端合成测试，再获批真实压测、异地恢复，记录证据 |
| 8 | 研究者决定导师及正式招募 | 正式材料/知情同意、数据管理及全部门禁 | 提供完整验收报告，formal_ready未满足前始终false |

只有平台最终确定后才能给出准确按钮、套餐和自定义Blueprint文件选择方法。本轮Render候选文件是render-production.yaml，不是根目录免费render.yaml；若平台不支持该文件路径或界面不同，先反馈非敏感信息，不要自行覆盖配置。

维护与数据管理需指定责任人。参与者只用HTTPS与个人账号，不安装软件，也不依赖你的电脑持续开机。已有服务、数据库、种子和批次不得删除或重建，遇到旧资源先让Codex核对无损方案。